| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ––––––– | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– |
| --- | --- |
| Số: 06/NQ-HĐND | Bắc Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2023 |

#### NGHỊ QUYẾT

Quyết định dừng và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Giang

## HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

## KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

#### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp Trung tâm giám sát, điều hành thông minh gắn với chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành chính quyền các cấp tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 08 dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Giang, gồm:

2.1. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng;

2.2. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn;

2.3 Dự án xây dựng phòng học thuộc các xã ATKII: Xuân Cẩm, Mai Trung, Hợp Thịnh, Hương Lâm, Hoàng An, huyện Hiệp Hòa;

2.4. Dự án xây dựng cơ sở vật chất một số trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc các xã Thanh Vân, Mai Trung, Quang Minh, Mai Đình, Hoàng Thanh, Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa;

2.5. Dự án xây dựng đường và cầu kết nối huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang với thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (đoạn từ QL37 đến cầu Hòa Sơn);

2.6. Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông (GMS) lần 2 – Dự án thành phần tỉnh Bắc Giang;

2.7. Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT292 (đoạn từ cầu Bố Hạ đến thị trấn Phồn Xương) huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang;

2.8. Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.298 (đoạn từ Đình Nẻo - Tân Yên đi Việt Yên).

(Nội dung quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án tại Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII kèm theo)

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIX, Kỳ họp thứ 10 thông qua./.

| Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; - Các cơ quan, sở, ban ngành cấp tỉnh; - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; - Các Đại biểu HĐND tỉnh; - Thường trực HĐND; UBND các huyện, thành phố; - Cổng TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh; - Lãnh đạo, Chuyên viên VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Lưu VT, CTHĐND. | CHỦ TỊCH Lê Thị Thu Hồng |
| --- | --- |

PHỤ LỤC I

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

(Kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 5/4/2023 của HĐND tỉnh)

1. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:

1.1. Bổ sung nội dung và quy mô dự án:

Bổ sung vào hạng mục phụ trợ: Tường rào chiều dài khoảng 300m; sân phía trước khối nhà Khoa khám bệnh diện tích khoảng 550m2.

1.2. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn

Tổng mức đầu tư: 150.588 triệu đồng.

* Cơ cấu nguồn vốn được phê duyệt tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh:

- Ngân sách Trung ương: 149.588 triệu đồng

- Ngân sách tỉnh: 1.000 triệu đồng.

* Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh:

- Vốn ngân sách Trung ương: 143.600 triệu đồng.

- Vốn ngân sách tỉnh: 6.988 triệu đồng.

1.3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian thực hiện dự án được duyệt: Năm 2021-2023.

- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2021-2024.

2. Các nội dung khác:

Thực hiện theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

PHỤ LỤC II

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

(Kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 5/4/2023 của HĐND tỉnh)

1. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:

1.1. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn

Tổng mức đầu tư: 139.677 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư được phê duyệt tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh:

+ Ngân sách Trung ương 138.677 triệu đồng

+ Ngân sách tỉnh 1.000 triệu đồng.

*Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh:

- Vốn ngân sách Trung ương 130.300 triệu đồng

- Vốn ĐTPT ngân sách tỉnh 9.377 triệu đồng.

1.2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian thực hiện dự án được duyệt: Năm 2021-2023.

- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2021-2024.

2. Các nội dung khác:

Thực hiện theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

PHỤ LỤC III

Dự án xây dựng phòng học thuộc các xã ATKII: Xuân Cẩm, Mai Trung, Hợp Thịnh, Hương Lâm, Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

(Kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 5/4/2023 của HĐND tỉnh)

1. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:

1.1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

Bổ sung nội dung đầu tư: Bổ sung các hạng mục: Cổng, tường rào, lát sân, đường nội bộ, bồn hoa... Trường THCS Mai Trung.

1.2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn của dự án:

- Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh là 62.000 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách trung ương: 52.000 triệu đồng.

+ Ngân sách tỉnh: 10.000 triệu đồng

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 64.000 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách trung ương: 52.000 triệu đồng.

+ Ngân sách tỉnh: 12.000 triệu đồng.

2. Các nội dung khác:

Thực hiện theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

PHỤ LỤC IV

Dự án xây dựng cơ sở vật chất một số trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc các xã Thanh Vân, Mai Trung, Quang Minh, Mai Đình, Hoàng Thanh, Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

(Kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 5/4/2023 của HĐND tỉnh)

1. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Điều chỉnh tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn của dự án:

- Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh là 55.339 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn hỗ trợ mục tiêu ngân sách trung ương: 54.839 triệu đồng.

+ Ngân sách tỉnh: 500 triệu đồng.

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 57.839 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách trung ương: 54.839 triệu đồng.

+ Ngân sách tỉnh: 3.000 triệu đồng.

2. Các nội dung khác:

Thực hiện theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

PHỤ LỤC V

Dự án xây dựng đường và cầu kết nối huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang với thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (đoạn từ QL37 đến cầu Hòa Sơn)

(Kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 5/4/2023 của HĐND tỉnh)

1. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án đã được phê duyệt tại mục 7 Phụ lục VII kèm theo Nghị quyết số  09/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể:

1.1. Cơ cấu nguồn vốn theo Nghị quyết số  09/NQ-HĐND ngày 09/7/2020:

Tổng mức đầu tư: 557.933 triệu đồng (Năm trăm năm bảy tỷ, chín trăm ba mươi ba triệu đồng).

- Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 555.933 triệu đồng

- Vốn ngân sách tỉnh 2.000 triệu đồng.

1.2. Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh:

- Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 495.926 triệu đồng

- Vốn ngân sách tỉnh 62.007 triệu đồng

2. Các nội dung khác:

Thực hiện theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

PHỤ LỤC VI

Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông (GMS) lần 2 - Dự án thành phần tỉnh Bắc Giang

(Kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 5/4/2023 của HĐND tỉnh)

1. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Gia hạn thời gian thực hiện dự án đến 30/6/2023 (bằng với thời gian Hiệp định đã ký kết giữa Chính phủ và Nhà tài trợ và thời hạn đóng khoản vay).

2. Các nội dung khác:

Thực hiện theo các Quyết định số 1593/QĐ-TTg ngày 14/9/2015, số 545/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 16/9/2015, số 1904/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

PHỤ LỤC VII

Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT292 (đoạn từ cầu Bố Hạ đến thị trấn Phồn Xương) huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

(Kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 5/4/2023 của HĐND tỉnh)

1. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án đã được phê duyệt tại mục 3  Phụ lục II kèm theo Nghị quyết số  39/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể:

a. Cơ cấu nguồn vốn theo Nghị quyết số  39/NQ-HĐND ngày 09/12/2020:

- Ngân sách trung ương: 157.535 triệu đồng;

- Ngân sách cấp tỉnh: 600 triệu đồng.

b. Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh:

- Ngân sách trung ương: 149.300 triệu đồng;

- Ngân sách cấp tỉnh: 8.835 triệu đồng.

2. Các nội dung khác:

Thực hiện theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 09/7/2020, Nghị Quyết số 39/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

PHỤ LỤC VIII

Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.298 (đoạn từ Đình Nẻo Tân Yên đi Việt Yên)

(Kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 5/4/2023 của HĐND tỉnh)

1. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án đã được phê duyệt tại mục 7 Phụ lục II kèm theo Nghị quyết số  09/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể:

a. Cơ cấu nguồn vốn theo Nghị quyết số  09/NQ-HĐND ngày 09/7/2020:

- Ngân sách trung ương 281.741 triệu đồng.

- Ngân sách tỉnh 1.200 triệu đồng.

b. Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh:

- Ngân sách trung ương: 277.361 triệu đồng.

- Ngân sách tỉnh: 5.580 triệu đồng.

2. Các nội dung khác:

Thực hiện theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.